## Slide 1: Cycle de vie d’une us
Processus de développement et de recette

## Slide 2
Roadmap de maturité
Installation
Etablir le setup de la factory
Rationaliser le modèle actuel
Définir l’architecture de la couche digitale
Définir la technologie et les outils pour API et DevOps
Mettre en place l’environnement de développement (UDD)
Pilotage
Livraison des premières applications dans le nouveau modèle (sous forme de MVP)
Définir les SLA, KPI et indicateurs pour le nouveau modèle
Appliquer le nouveau modèle aux futures applications
Identifier les zones d’amélioration et optimiser
Standardiser les processus et la technologie
Mise à l’échelle
Mettre en place un modèle de gouvernance
Standardiser le développement des process de la Digital Factory
Standardiser la technologie
Rationaliser
Optimiser et innover
Faire des PoCs sur les nouvelles technologies
Construire des écosystèmes API pour les partenaires, startups et clients
Optimiser le modèle de développement
Baser les actions sur les SLA et indicateurs
0 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
En cours
Mai 2018
Août 2018
Février 2019
Environnement de production automatisé
Amélioration de la productivité
Repositionnement du capital réutilisable
Monitoring du projet en temps réel
Time to market plus rapide
Modèle de pricing innovants pour les projets
Affectation dynamique des job
Standardisation des composants du projet

## Slide 3
Processus de développement et de recette
Développement
Recette fonctionnel (sandbox)
Développeur
Testeur
Update KANBAN
Dev Doing
Git Pull
Préparation des prérequis pour les tests
Préparation du plan de test
Validé?
KO
Backlog
- US 1
- US 2
- US N
Commit
Push
Merge request
Validation du push
Architecte / Techlead
PO
Démo
OK
Reject
Correct
Update Kanban Dev Done
Update
À chaque version stable de l’US
Scénarios de test
Développement des scénarios
Validé?
OK
Recette
Création de ticket
(Code review + Sonar
+ Quickbuild OK)
Si US terminée
+ TI et TU OK
Déploiement Sandbox

## Slide 4
Interactions Equipes – Sprint
Backlog
Auto testing
US prête pour l’estimation
PO Review
US prête pour Dev
Dev Done
Testing
Testing global
PO
UX/UI
Scrum Master / Lead test
Présentation
Estimation
PO / SA / Lead Scrum / Lead test
Team
Présentation Users stories
Estimations sprint
Priorisation
Team
Team
PO / Architecte / Tech lead
Demande d’info
Information/précisions
Team
PO
Livraison
Résultat des Tests
Team
PO / Test Leader
Bug fixing
Bugs
Team
Dev auto Testing
Test Leader/ PO
Team
PO
Bug fixing
Bugs

## Slide 5
Développement front to back / US (fonctionnelle ou technique)
Sprint 1 semaine
Demande de Merge Request
Dev -> Tech Lead
Etape 1
Séparation Front et Back
Sprint 3 semaines
Merge par le développeur
Etape 2
Analyse profonde
Escalade rapide au référent technique
Création d’une version 3 semaines
Création d’une version chaque semaine
Résolution des problèmes prend beaucoup de temps
Tout le monde se mobilise quand un problème est bloquant
Priorisation du style CSS
Priorisation de la qualité du code et fonctionnement de l’application
Focalisation sur la technologie
Kanban post-it
Focalisation sur la valeur ajoutée client
Kanban Gitlab
Titre

## Slide 6
Cycle de vie du produit
Feature Branches
Develop
Master
Release Branches
Hotfixes
Time
Feature for future release
Major feature for next release
Tag 0.1
Tag 0.2
Tag 1.0
Severe bug fixed for production: hotfix 0.2
Incorporate bugfix in develop
Start of release branch for 1.0
Only bugfixes
From this point on « new release » means the release after 1.0
Bugfixes from rel.branch may be continuously merged back into develop

## Slide 7
Cycle de vie du produit
master représente ce qu’il y a en production
Le travail sur les fonctionnalités et les correctifs sont effectuées dans leur propre branche
Les branches de fonctionnalité ou de correctif ne sont pas fusionnés directement dans master lorsque le travail est terminé ; elles sont fusionnés dans une branche nommée develop
Les branches de release peuvent ainsi être testées et validées pendant tout le temps nécessaire en environnement de pré-production
develop est ainsi un tampon entre “développement terminé” et “en production” ; les branches de release sont crées à partir de develop puis fusionnées dans master

## Slide 8
Utiliser les feature branches, pas de commit direct sur le master
1
Tester tous les commits pas seulement ceux sur le master
2
Lancer tous les tests sur tous les commits (si les tests prennent plus de 5 minutes, les lancer en parallèle)
3
Faire un code review avant de merge dans le master. Jamais après.
4
Les déploiements sont automatiques, sur la base des branches ou des tags
5
Les tags sont lancés par l’utilisateur, pas par le CI
6
Les releases sont basés sur les tags
7
Les Pushed commits ne sont jamais rebasés
8
Tout le monde démarre du master et cible le master
9
Réparer les bugs dans le master d’abord puis release les branches
10
Les messages de commit reflètent l’intention
11
Les 11 règles de Git flow
Lien vers la référence :https://about.gitlab.com/2016/07/27/the-11-rules-of-gitlab-flow/

## Slide 9
Centralisation du backlog / US / tickets