## Slide 2
Faits marquants de la semaine
Actions réalisées
Actions à venir
Points de vigilance
Points de décision
KPI
Semaine
HUMEUR Générale
Du 02.04.18 au 06.04.18
BUDGET
0 %
Avancement
MAITRISE
Parcours Entrée en relation
Sprint 1 terminé
US 101, 102, 103, 104, 105
Dashboard CCP
Quickbuild Gitlub CI succeeded
Préparation des ateliers marketing
Actions En cours
Tests unitaires des US
Démarrage du Sprint 2
Livraison du MVP EER : 19.05.2018
Validations et feedbacks pending (Newsletter, Dashboard et parcours CCP)

## Slide 3
Zoom sur les Budgets
Budget interne
  Profil Architecte : 5JH
  Profil Scrum Master : 5JH
  Développeur : 4JH
Budget externe
Recrutements
  Réorganisation de l’équipe :
    Départ un développeur externe (05.04.18)
    Onboarding Testeur (09.04.18)
  14JH
  Profil PMO: 5JH
  Profil UX designer: 5JH
  1 Dev Full Stack: 5JH
  1 Dev Full Stack: 3JH
  1 Devops: 5JH
  23JH

## Slide 4
T1 2018
Feuille de route
T2 2018
Définition de la vision
Alignement du Top Management
Adaptation de l’organisation
Talents et culture
Nouvelles méthodes de travail
Architecture IT et Système
Data Analytics
Market Place
EER: Vague 1
LAB1 EER: Vague 2
Programme de transformation digitale
Communication
Kickoff
Hackathon
Hackathon
LAB 2
LAB 1
Nous sommes ici
T3 2018
T4 2018

## Slide 5
Thank
You