## Slide 2
Faits marquants de la semaine
Actions réalisées
Actions à venir
Points de vigilance
Points de décision
KPI
Semaine
HUMEUR Générale
Du 19.03.18 au 23.03.18
BUDGET
0 %
Avancement
MAITRISE
Parcours Entrée en relation
Démarrage du Sprint 1
Livraison des machines
Installation de Nexus , Wiki et Gitlab et contournement de NPM
Validation de l’architecture
Planification du Sprint 1
Présentation du plan de formation
Arborescence du parcours
Newsletter Mars
Validation des aspects sécurité
Ouverture SMTP et intégration SMS
Validation du programme de formation
Parcours CCP
Découpage HTML et CSS
Actions En cours
Réception de la machine de recette
Installation des environnements dans les nouvelles machines
Livraison du contenu des formations
Site Digital Factory
Maquettes CCP et Mobile
Première Démo EER: 06.04.2018
Livraison du MVP EER : 19.05.2018
UDD
Validation de la sécurité
Ouverture des flux
Risque de réduction du scope du Sprint 1
Front/ UI

## Slide 3
Zoom sur les Budgets
Budget interne
  Profil Architecte : 5JH
  Profil Scrum Master : 5JH
Budget externe
Recrutements
  Recrutements : 1 développeur interne (02.04.18)
  10JH
  Profil PMO: 5JH
  Profil UX designer: 5JH
  2 profils Dev Full Stack: 10JH
  20JH

## Slide 4
T1 2018
Feuille de route
T2 2018
Définition de la vision
Alignement du Top Management
Adaptation de l’organisation
Talents et culture
Nouvelles méthodes de travail
Architecture IT et Système
Data Analytics
Market Place
EER: Vague 1
LAB1 EER: Vague 2
Programme de transformation digitale
Communication
Kickoff
Hackathon
Hackathon
LAB 2
LAB 1
Nous sommes ici
T3 2018
T4 2018

## Slide 5
Thank
You