## Slide 1
ATELIER STORYMAP
LES CRAFTMEN À LA DÉCOUVERTE DES FONCTIONNALITÉS
LUNDI 05 Mars 2K18 – 09h00
@LaCasaDigitale/Galien

## Slide 2: Démarche globale: cadrage agile
Bootstrap
01
19.02.2018
Journée de partage des fondamentaux de l’agile et d’initiation de la dynamique d’équipe.
Vision
02
27.02.2018
Atelier d’identification de la vision produit
Persona
03
28.02.2018
Atelier de personnification et de priorisation des utilisateurs du produit
Organisation
09
15.03.2018
Atelier de définition du processus et de l’organisation des rituels du projet
Roadmap
08
15.03.2018
Atelier de définition de la roadmap du projet avec priorisation et jalonnement des livraisons
Ateliers techniques
07
12.03 au 14.03.2018
Ateliers de validation de l’ensemble des points techniques nécessaires au lancement du projet
Roles et responsabilités
04
01.03.2018
Atelier de définition des rôles et responsabilités des membres de la squad et d’identification de leurs interactions
Risques
06
06.03.2018
Atelier d’identification des risques et de défintion des actions de prévention
Storymap
05
05.03.2018
Atelier de recensement et de priorisation des userstories du produit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 3: Déroulé de l’atelier Storymap 05.03.2018
Les Craftmen ont reçu des experts métiers au sein de la Casa Digitale pour définir les macro-fonctionnalités du parcours par rapport au persona principal
Les participants à l’atelier ont imaginé collectivement le parcours de Sara, persona principale de notre expérience, avec un objectif: baliser l’ensemble des étapes, de la première interaction à l’obtention du produit final (compte bancaire)

## Slide 4
Storymap

## Slide 5: Storymap
Must have
Should have
Could have
Prise de RDV
Agence
En sortant
Identification
Nom/prénom
Mail
Phone
Accepter
Landing page
Formulaire RDV
Ville
Agence
Calendrier
Confirmer la dmde
Confirmation RDV
Screen OK
Confirmation par email
Reception Username/password
Réception liste Pcs administratives
Prospection
Identification
Se connecter via RS
Interface Prospect
Identification
Annulation/ modification RDV
Téléchargement Pcs justificatives
Tuto/process
Thé ou café
Profiling
Affiner mon profil
Produit
Catalogue produits
Choix ce qui m’intéresse
Authentification
Scan intelligent des documents
Authentification KYC
Choix de produits / Famille
Questionnaire CRE
Ouverture nocturne agences
Sur la borne
Impression CRE
Entretien
Impression carte bancaire
Impression chéquier
Café zen zone
Avec le CCP
Signature dématérialisée
Contacter un expert
Identifiants ebanking
Zen Zone (panne borne)
Résumé entretien
Feedback UX (NPS)
Coffre fort interface
Contrat
Docs
RIB
Progress bars
Livraison des moyens de paiement
Livraison à domicile des moyens de paiement
Recommander à quelqu’un
Google Vocal
Carte bancaire personnalisée
Rappel du RDV à J-1 et J
SMS de confirmation du RDV
Application mobile
Fonctionnalités métier
Fonctionnalité MH
Fonctionnalité SH
Fonctionnalité CH
Ouverture agence A pour agence B
Localisation agence
Choix adresse / géolocalisation
MVP

## Slide 6
Merci pour votre participation, la qualité de vos interventions et votre bonne humeur
Et au prochain atelier
….