## Slide 2
Faits marquants de la semaine
Actions réalisées
Actions à venir
Points de vigilance
Points de décision
KPI
Semaine
HUMEUR Générale
Du 09.04.18 au 13.04.18
BUDGET
0 %
Avancement
MAITRISE
Parcours Entrée en relation
Sprint technique en cours
Restitution du plan d’action sprint technique
Analyse du scope réutilisable
Analyse Sonar et quantification des besoins matériels à court et moyen terme
Plan d’action de la stratégie de versionning et de livraison
Ateliers intranet (vision / storymap)
Restitution de l’audit CLIPRO
Benchmark parcours intranet
Préparation atelier réseau
Actions En cours
Implémentation des actions (sprint technique)
Ateliers réseau
Déploiement d’un registry docker, docker host,
Design sprint
Audit CLIPRO mobile release 2
Livraison du MVP EER : 19.05.2018
RAS

## Slide 3
Zoom sur les Budgets
Budget interne
  Profil Architecte : 5JH
  Profil Scrum Master : 5JH
  Développeur : 5JH
Budget externe
Recrutements
  RAS
  15JH
  Profil PMO: 5JH
  Profil UX designer: 5JH
  1 Dev Full Stack: 5JH
  1 Devops: 5JH
  20JH

## Slide 4
T1 2018
Feuille de route
T2 2018
Définition de la vision
Alignement du Top Management
Adaptation de l’organisation
Talents et culture
Nouvelles méthodes de travail
Architecture IT et Système
Data Analytics
Market Place
EER: Vague 1
LAB1 EER: Vague 2
Programme de transformation digitale
Communication
Kickoff
Hackathon
Hackathon
LAB 2
LAB 1
Nous sommes ici
T3 2018
T4 2018

## Slide 5
Thank
You