## Slide 2
Faits marquants de la semaine
Actions réalisées
Actions à venir
Points de vigilance
Points de décision
KPI
Semaine
HUMEUR Générale
Du 16.04.18 au 20.04.18
BUDGET
0 %
Avancement
MAITRISE
Parcours Entrée en relation
Sprint technique en cours
Ateliers réseau réalisés
Réalisation des ateliers Corner Digital
Implémentation des actions (sprint technique)
Déploiement d’un Registry Docker, Docker Host
Résolution du problème registry NPM sur Nexus
US Timeline, Input, Radio, Button Components
US revue domaine Geoloc et US LDS
US confirmation RDV
Inclusion des tests unitaires dans l’analyse Sonar
Maquettes espace perso
Actions En cours
Benchmark parcours intranet
Audit CLIPRO mobile release 2
Implémentation des US techniques
Livraison du MVP EER : 19.05.2018
RAS

## Slide 3
Zoom sur les Budgets
Budget interne
  Profil Architecte : 5JH
  Profil Scrum Master : 5JH
  Développeur : 5JH
Budget externe
Recrutements
  RAS
  15JH
  Profil PMO: 5JH
  Profil UX designer: 3JH
  1 Dev Full Stack: 5JH
  1 Devops: 5JH
  18JH

## Slide 4
T1 2018
Feuille de route
T2 2018
Définition de la vision
Alignement du Top Management
Adaptation de l’organisation
Talents et culture
Nouvelles méthodes de travail
Architecture IT et Système
Data Analytics
Market Place
EER: Vague 1
LAB1 EER: Vague 2
Programme de transformation digitale
Communication
Kickoff
Hackathon
Hackathon
LAB 2
LAB 1
Nous sommes ici
T3 2018
T4 2018

## Slide 5
Thank
You